# 期末演示最终作战方案

# SmartRead Agent 期末演示最终作战方案

## 1. 当前阶段判断

SmartRead Agent 已进入软件开发实践（三）期末演示准备阶段。当前不再继续增加 App 大功能，项目重点从“开发功能”转为“现场高分表达”和“详细设计说明书提交”。

软件开发实践（三）的现场演示重点应放在：

1. App 应用创新和实用性。

2. 移动应用功能丰富度。

3. 机器学习在应用中的整合程度。

4. 团队协作和精神面貌。

5. PPT 效果与时间控制。

其中“机器学习在应用中的整合程度”是最重要得分点，现场必须重点讲清 LiteRT 端侧句子重要性分析，而不是过多展开项目管理材料。

软件项目管理相关材料只在现场演示中作为“团队协作和迭代过程”的辅助证据简要出现，不作为主线展开。

————————————————————————

## 2. 演示主线

现场主线固定为：

提示：学生阅读长文本资料时，整理摘要、重点和复习材料比较耗时。SmartRead Agent 通过 Android/Kotlin App 实现文本分析、LiteRT 端侧句子重要性评分、本地规则型 Agent 问答、知识卡片、复习题和历史记录，形成一个移动端 AI 阅读辅助闭环。

这条主线对应评分项：

| 评分项 | 演示中如何体现 |
| --- | --- |
| 创新和实用性 | 聚焦学生阅读教材、课堂资料、技术文章的真实场景 |
| 功能丰富度 | 展示摘要、关键词、LiteRT、Agent、卡片、复习题、历史记录 |
| 机器学习整合程度 | 重点说明 .tflite 模型随 APK 集成并在 Android 端侧推理 |
| 团队协作 | 说明林立洲负责核心开发和汇报，江轩宇负责真机测试与现场演示 |
| PPT 与时间控制 | 12 分钟演示，3 分钟答问，手机操作步骤固定 |

————————————————————————

## 3. 现场分工

### 林立洲

负责：

• PPT 汇报。

• 项目背景、目标、技术路线说明。

• LiteRT 模型和 Agent 实现解释。

• 答辩主答。

• 控制现场节奏。

### 江轩宇

负责：

• 安卓手机实际操作演示。

• 展示 App 完整功能流程。

• 配合回答真机体验、使用反馈、演示操作相关问题。

分工表述要真实，不夸大江轩宇代码贡献。可以强调他负责“真机体验测试、流程验证、UI 反馈、现场操作演示”，这对团队协作分有帮助，也符合实际。

————————————————————————

## 4. 12 分钟演示时间表

| 时间 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:40 | 封面、项目名称、成员分工 | 林立洲 |
| 0:40-1:40 | 背景痛点：长文本阅读和复习资料整理成本高 | 林立洲 |
| 1:40-2:40 | 项目目标和 V1.0 功能总览 | 林立洲 |
| 2:40-4:10 | 技术架构，重点铺垫 LiteRT 和本地 Agent | 林立洲 |
| 4:10-8:30 | App 真机演示：输入、摘要、LiteRT、Agent、卡片、历史记录 | 江轩宇操作，林立洲说明 |
| 8:30-10:00 | 机器学习整合：LiteRT 模型输入、输出、端侧推理 | 林立洲 |
| 10:00-10:50 | Agent 实现：本地规则型阅读 Agent，不调用 GPT API | 林立洲 |
| 10:50-11:30 | 迭代、测试、分工和协作 | 林立洲 |
| 11:30-12:00 | 总结亮点、不足和后续优化 | 林立洲 |
| 12:00-15:00 | 答问 | 林立洲主答，江轩宇补充真机操作 |

————————————————————————

## 5. 江轩宇固定操作步骤

演示前必须至少彩排两次，操作顺序不要临场改。

1. 打开 SmartRead Agent，停留 2 秒，让老师看到首页和 V1.0 文案。

2. 点击示例文本。

3. 点击“开始智能分析”。

4. 慢慢下滑，展示一句话总结、关键词、分点摘要。

5. 停在 LiteRT 端侧分析区域，让林立洲讲模型输入和端侧推理。

6. 点击 Agent 问答入口。

7. 点击快捷问题“这篇文章主要讲了什么？”或“帮我整理复习重点”。

8. 返回摘要页，进入知识卡片页。

9. 展示知识卡片和复习题。

10. 返回首页，进入历史记录页。

11. 点击一条历史记录恢复分析。

12. 回到首页，准备答辩。

禁止临场粘贴长文本，优先使用内置示例文本。

————————————————————————

## 6. Agent 问题统一回答口径

老师在预报告时已经关注过“Agent 是否调用 GPT API”。正式演示中必须提前讲清楚。

### 标准回答

当前版本没有调用 GPT API，也没有依赖云端大模型。项目中的 Agent 是本地规则型阅读 Agent，它基于当前文章的一句话总结、关键词、分点摘要和复习题规则，通过问题意图识别来组织回答。

例如用户问“主要内容”“关键词”“复习重点”“复习题”“知识卡片”时，系统会识别问题类型，并调用本地分析结果生成回答。它不是通用聊天机器人，而是限定在阅读辅助场景中的轻量 Agent。

这样设计的好处是：离线可用、稳定、可解释、现场演示不受网络和 API Key 影响。后续如果继续扩展，可以把云端大模型作为增强能力接入。

### 不能说的话

• 不能说“我们调用 GPT API”。

• 不能说“类似 GPT，所以算大模型”。

• 不能把规则型 Agent 夸大成通用智能体。

————————————————————————

## 7. LiteRT 问题统一回答口径

LiteRT 是本项目机器学习整合的重点。

### 标准回答

SmartRead Agent 的 LiteRT 模块用于句子重要性分析。系统先把文章切分为句子，然后为每个句子提取 5 个特征：句子长度、关键词重合度、句子位置、标点提示和总结提示词。模型导出为 sentence_importance_model.tflite，放入 Android assets，运行时由 TensorFlow Lite Interpreter 在手机端加载并推理，输出 0 到 1 的重要性分数，再转换成高 / 中 / 低等级展示。

该流程体现了“训练或准备模型 -> 导出 .tflite -> 集成到 Android -> 端侧推理 -> UI 展示”的移动机器学习闭环。

————————————————————————

## 8. 现场备用方案

### 真机正常

使用江轩宇手机演示，林立洲同步讲解。

### 真机异常

切换到：

1. Android 模拟器。

2. 已保存的 V1.0 截图。

3. APK 和 GitHub 仓库页面说明。

### 网络异常

项目核心功能离线可用，不依赖网络。仓库页面可以不现场打开，PPT 中保留二维码或链接即可。

### 时间不够

优先展示：

1. 摘要结果。

2. LiteRT 端侧分析。

3. Agent 问答。

4. 历史记录。

知识卡片和复习题可以快速扫过。

————————————————————————

## 9. 演示当天必须携带或准备

• PPT 文件。

• SmartReadAgent-v1.0-debug.apk。

• 已安装 APK 的安卓手机。

• 电脑模拟器备份。

• App 截图备份。

• GitHub/Gitee 仓库链接。

• 详细设计说明书电子版。

• 演示讲稿。

• 答辩问题文档。

• 充电器、数据线、热点备用。

————————————————————————

## 10. 最终结论

软件开发实践（三）现场演示不要把重点放在 Gitee 统计图、Leangoo 截图和项目管理细节上。这些材料是软件项目管理课程的重点，在本课程演示中只需要用来证明“项目有迭代、有协作、有测试”。

本课程现场最重要的是：

1. App 真能运行。

2. 功能链路完整。

3. LiteRT 端侧模型讲得清楚。

4. Agent 不被误解为 GPT API。

5. 分工自然，演示稳定，时间受控。